**Этап VI. ПРИЁМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ**

***Результатом шестого этапа должны стать:***

***- завершенный капитальный ремонт;***

***- акт приёмки работ по капитальному ремонту, подписанный уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме в составе комиссии***

Представьте акт приёмки выполненных работ в банк и обеспечьте перечисление подрядчику платы по договору владельцем специального счета

*Примерная форма акта приёмки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту - Приложение 6.3\_ссч*

Проконтролируйте подписание акта приёмки выполненных работ

Представьте договор в банк и, если предусмотрено договором, обеспечьте выплату аванса подрядчику владельцем специального счета

Представьте договор в банк и, если предусмотрено договором, обеспечьте выплату аванса подрядчику владельцем специального счета

*Примерная форма акта освидетельствования скрытых работ по капитальному ремонту – Приложение 6.2\_ссч*

Проконтролируйте подписание акта освидетельствования скрытых работ

Проконтролируйте составление и подписание актов, подтверждающих выполнение работ в принадлежащих собственникам помещениях

2. Обеспечьте приёмку работ, выполненных в принадлежащих собственникам помещениях

3. Примите участие в приёмке скрытых работ

*Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий – Приложение 6.1\_ссч*

1. Обеспечьте работу комиссии по приёмке выполненных работ по капремонту

4. Примите участие в приёмке работ по капитальному ремонту в местах общего пользования

Обеспечьте получение всеми все членами комиссии уведомления о времени, дате и месте работы комиссии по приёмке работ по капитальному ремонту